BookOff — Аналіз вимог та стратегія розробки

Виправлений зведений документ (Завдання 1–9)

# Зведена таблиця виправлених невідповідностей

Нижче перелічено всі виявлені суперечності між завданнями та зміни, внесені у виправлену версію.

| № | Завдання | Виявлена невідповідність | Виправлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завд. 3 — MVP MSCW | «Should have: Темна тема» суперечить Завданню 1 (Кано = Байдуже) і Roadmap (Завд. 5), де темна тема розміщена в MMP. | Замінено на «Should have: Responsive UI (адаптивна розмітка)». Темна тема перенесена до MMP Should have (разом із синхронізацією). |
| 2 | Завд. 3 — MMP MSCW | ISBN-сканер фігурує в MMP Scope (Завд. 2) та Roadmap (Завд. 5), але відсутній у MSCW-таблиці MMP. | Додано «Should have: Сканер штрих-коду (ISBN) через камеру» з відповідним технічним аспектом. |
| 3 | Завд. 3 — MMP MSCW | «Could have: Перемикач стилів контенту (beta)» суперечить Завданню 2, яке чітко відносить стиль до MLP Scope. | Рядок видалено. Could have замінено на «Стабільна робота Offline-first» (логічно для MMP). |
| 4 | Завд. 5 — Roadmap, рядок 1 | Техстек клієнта вказано як «Flutter/React Native», тоді як Завд. 8 і 9 використовують лише Flutter. | Замінено на «Flutter» як єдину клієнтську технологію. |
| 5 | Завд. 5 — Roadmap, рядок 5 (Social) MMP | «Базові профілі друзів, можливість ділитися нотатками» відсутні у Завд. 2 (MMP Scope) та Завд. 3 (MMP MSCW) — незадекларована функція. | Замінено на «Базова функція «поділитися нотаткою» (deeplink)» — мінімальна соціальна взаємодія без повноцінного соціального профілю. |
| 6 | Завд. 9 — MLP Implementation | «Моделі TensorFlow/PyTorch для сканера» суперечать класифікації сканера як Won't have (Завд. 3), Scope Creep (Завд. 6) та Оверінжиніринг (Завд. 7). | Замінено на «R&D Computer Vision (дослідження без релізу в продакшн)» — узгоджено з Won't have і позначкою (R&D) в Завд. 2 і 5. |

# Завдання 1. Модель Кано

Класифікація функціональності BookOff за категоріями задоволення користувача.

| Категорія Кано | Функції | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 1. Обов'язкові (Must-be) | - Цифрова бібліотека (списки «Хочу / Читаю / Прочитано») - Smart-пошук за назвою та автором - Реєстрація та авторизація (JWT) - Трекер прогресу (сторінки / відсоток) | Без цих функцій продукт не вийде на ринок. Сприймаються як само собою зрозумілі. |
| 2. Одновимірні (Performance) | - Конструктор нотаток із цитатами та тегами - Reading Streak (щоденне читання) - Плавний інтерфейс і швидка хмарна синхронізація | Пряма залежність: краща реалізація → вищий рівень задоволення. |
| 3. Привабливі (Delighters) | - Перемикач стилів контенту (іронічний / класичний) - QA-режим (баги на сюжет) - Книжкові дуелі й кооп-змагання - RPG-дерево навичок - «Анти-трекер» (Wall of Shame) - ROI-трекер знань - Сканер полиць (R&D-дослідження) | «Вау»-ефект. Не очікуються, але захоплюють. |
| 4. Байдужі (Indifferent) | - Звичайні текстові рецензії (замінені QA-режимом) - Прості зміни кольорів інтерфейсу - Розширена біографія автора | Не впливають на задоволення. Не варті витрат. |
| 5. Небажані (Reverse) | - Примусовий шеринг / соціальний тиск - Перевантажений інтерфейс - Вбудована реклама (банери / відео) | Дратують та спонукають видалити додаток. |

# Завдання 2. Розподіл функціональності по стадіях MVP → MMP → MLP

| № | Концепція | Перелік функцій |
| --- | --- | --- |
| 1 | MVP Scope | - Цифрова бібліотека (списки «Хочу / Читаю / Прочитано») - Smart-пошук за назвою або автором - Проста реєстрація та авторизація - Трекер прогресу (сторінки / відсоток) |
| 2 | MMP Scope | - Сканер штрих-коду (ISBN) - Конструктор нотаток із цитатами та тегами - Reading Streak (щоденне читання) - Плавний інтерфейс і швидка хмарна синхронізація - Офлайн-режим |
| 3 | MLP Scope | - Перемикач стилів контенту (іронічний / класичний) - QA-режим (Bug Tracker для сюжету) - Книжкові дуелі та кооп-змагання - RPG-дерево навичок - «Анти-трекер» (Wall of Shame) - ROI-трекер знань - Сканер полиць (R&D-дослідження, без релізу) |

# Завдання 3. Метод MSCW — пріоритизація у розрізі MVP / MMP / MLP

Зауваження: швидкість інтерфейсу та хмарна синхронізація є нефункціональними вимогами до Must have модулів MMP, а не окремими фічами.

## 3.1. MVP — Minimum Viable Product

Мета: довести технічну можливість ведення бібліотеки та базового трекінгу.

| Пріоритет | Функціональність | Технічний аспект |
| --- | --- | --- |
| Must have | Цифрова бібліотека (Хочу / Читаю / Прочитано) | Схема БД (PostgreSQL) та REST API. |
| Must have | Smart-пошук (назва / автор) та авторизація | Інтеграція з Google Books API; JWT-авторизація. |
| Must have | Трекер прогресу (сторінки / відсоток) | CRUD-операції в БД для оновлення полів прогресу. |
| Should have | Стабільна робота на різних розмірах екранів (Responsive UI) | Адаптивна розмітка у Flutter. |
| Could have | Базове текстове поле для коментаря (seed для MMP Notes) | Збереження одного string у БД як підготовка до модуля нотаток. |
| Won't have | Сканер штрих-коду (ISBN), Reading Streak, темна тема | Відкладено на MMP (Streak, ISBN) та MMP UI-polish (темна тема). |

🔧 ВИПРАВЛЕННЯ: Видалено «Should have: Темна тема» (суперечить Кано-Байдуже та Roadmap). Замінено на «Responsive UI». Темну тему перенесено до MMP Should have. До Won't have MVP додано темну тему явно.

## 3.2. MMP — Minimum Marketable Product

Мета: продукт, готовий до комерційної конкуренції.

| Пріоритет | Функціональність | Технічний аспект |
| --- | --- | --- |
| Must have | Конструктор нотаток із цитатами та тегами | Текстовий редактор із підтримкою метаданих. |
| Must have | Reading Streak (щоденне читання) | Логіка перевірки активності через Cron-завдання на бекенді. |
| Should have | Сканер штрих-коду (ISBN) через камеру | Інтеграція ISBN-SDK (напр., ML Kit) для швидкого додавання книг. |
| Should have | Плавний інтерфейс, темна тема і хмарна синхронізація | Redis-кешування, UI dark mode, Offline-first синхронізація. |
| Could have | Стабільна робота в офлайн-режимі (повний Offline-first) | Механізми Conflict Resolution при багатопристроєвій синхронізації. |
| Won't have | QA-режим, ігрові фішки (RPG-дерево, Дуелі), стиль контенту | Відкладено на MLP — формують «Wow-ефект». |

🔧 ВИПРАВЛЕННЯ: Додано «Should have: ISBN-сканер» (відсутній у попередній версії, хоча фігурував у Завд. 2 та 5). Видалено «Could have: Перемикач стилів контенту (beta)» — суперечив MLP-класифікації в Завд. 2. Замінено на «Could have: Стабільна робота Offline-first».

## 3.3. MLP — Minimum Loveable Product

Мета: лояльність через інновації та емоційний зв'язок.

| Пріоритет | Функціональність | Технічний аспект |
| --- | --- | --- |
| Must have | Режим стилю контенту (іронічний / класичний) | Динамічна підміна системних повідомлень через LLM-промпти. |
| Must have | QA-режим (Bug Tracker для сюжету) та Дуелі | Система репортів із ієрархією Severity та WebSockets для Дуелей. |
| Should have | RPG-дерево навичок та «Анти-трекер» (Wall of Shame) | Гейміфікована система лояльності та логіка «покарань». |
| Could have | ROI-трекер знань та аналітика | Складна аналітична логіка порівняння планів та фактів. |
| Won't have | Сканер полиць (масове розпізнавання корінців) | Scope Creep — висока складність Computer Vision, ризик зриву дедлайнів. |
| Won't have | Повна автономність без користувача | Вимагає надскладного ШІ — поза межами проєкту. |

# Завдання 4. Critical Path Analysis

Критичний ризик для MVP: Інтеграція з Google Books API (Smart-пошук)

Найбільш ризикованою характеристикою для старту є стабільна інтеграція зі стороннім API для пошуку та додавання книг. Оскільки це фундамент «Цифрової бібліотеки», будь-які проблеми з парсингом метаданих, лімітами запитів або відсутністю україномовних видань у базі унеможливлять швидке створення користувачем своїх списків. Без працюючого наповнення бібліотеки MVP втрачає свою головну цінність — цей модуль є вузьким місцем (Critical Path) всього етапу.

Критичний ризик для MMP: Безконфліктна хмарна синхронізація (Reading Streak)

Найбільшим викликом для релізу MMP є забезпечення безперебійної синхронізації прогресу читання між пристроями, особливо після офлайн-сесій. Оскільки на цьому етапі впроваджується Reading Streak, будь-який баг, що «обнулить» стрік через помилку мережі, викличе сильне роздратування. Технічна складність полягає у правильному Conflict Resolution, без якого успішний комерційний запуск неможливий.

Критичний ризик для MLP: Інтеграція LLM для «Режиму стилю контенту»

Для емоційного релізу MLP найбільш ризикованою є розробка динамічної підміни системних повідомлень через ШІ (іронічно-саркастичний тон). Критичний шлях полягає у налаштуванні промптів для LLM (наприклад, OpenAI API). Якщо відповіді ШІ будуть занадто повільними, галюцинуватимуть або стануть образливими — «Wow-ефект» (Loveable аспект) продукту зникне. Крім того, неконтрольована кількість запитів може миттєво виснажити бюджет проєкту.

# Завдання 5. Roadmap MVP → MMP → MLP

| № / Характеристика | MVP | MMP | MLP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Клієнтський досвід (Mobile UI) | Базовий кросплатформний додаток (Flutter) зі стандартними повідомленнями. | Плавні анімації, темна тема, підтримка офлайн-режиму з кешуванням. | Режим стилю контенту: перемикання між іронічним та класичним тоном через LLM. |
| 2. Моніторинг прогресу (Tracking) | Ручне введення сторінок, базові списки (Хочу / Читаю / Прочитано). | Автоматичний Reading Streak, детальні графіки та відсотки. | RPG-дерево навичок (за жанрами) та «Анти-трекер» для покинутих книг. |
| 3. Взаємодія з текстом (Notes) | Одне базове текстове поле для коментаря (seed-функція). | Розширений конструктор нотаток із тегами та хмарною синхронізацією. | QA-режим (Bug Tracker): «баг-репорти» на сюжетні діри та ROI-трекер знань. |
| 4. Пошук та Наповнення (Search) | Текстовий пошук через інтеграцію з Google Books API. | Сканер штрих-коду (ISBN) через камеру смартфона. | R&D Shelf Scanner: дослідження розпізнавання корінців (без релізу в продакшн). |
| 5. Соціальна взаємодія (Social) | Ізольований локальний профіль користувача. | Базова функція «поділитися нотаткою» (посилання / deeplink) без повноцінного соцпрофілю. | Книжкові «Дуелі» та кооп-змагання в реальному часі за бали та бейджі. |
| 6. Архітектура (Backend) | Простий моноліт (Node.js) та одна база PostgreSQL. | Redis для кешування стріків і статистики; CI/CD Pipeline. | Мікросервіси для ігрової економіки; LLM API (іронічні коментарі); WebSockets. |

🔧 ВИПРАВЛЕННЯ: Рядок 1: «Flutter/React Native» → «Flutter» (єдина клієнтська технологія, узгоджена з Завд. 8 та 9). Рядок 5 (Social) MMP: «Базові профілі друзів» замінено на «Функцію поділитися deeplink» — відсутня в Завд. 2 MMP Scope та Завд. 3 MMP MSCW.

# Завдання 6. Формування Scope Creep

## Scope Creep для MVP

Мета MVP: Довести технічну можливість ведення списків книг та обліку прочитаних сторінок.

Приклад 1 — Інтеграція з соцмережами (Автопостинг):

Автоматичне постингу результатів у Instagram Stories / Facebook. Причина Creep: вимагає розробки авторизації через сторонні API та генерації зображень — жодного відношення до трекінгу, відволікає команду.

Приклад 2 — 3D-анімація полиць:

Анімовані книжкові полиці зі свайп-перестановкою. Причина Creep: технологічний оверінжиніринг — складний UI з'їсть увесь час, виділений на стабільну базу даних.

Наслідки для «Залізного трикутника»: Scope ↑ → Time ↑ (не встигнемо здати реліз) + Quality ↓ (баги в основному модулі прогресу через поспіх).

## Scope Creep для MMP

Приклад 1 — Вбудована «Читалка» (ePub / PDF reader):

Завантаження та читання файлів книг у BookOff. Причина Creep: розробка рушія для ePub — це окремий продукт, збільшить обсяг коду вдесятеро.

Приклад 2 — Алгоритмічна стрічка новин (TikTok-стиль):

ML-рекомендації відгуків на основі Big Data. Причина Creep: для MMP достатньо стабільних локальних нотаток і базового ISBN-пошуку.

Наслідки: Cost ↑↑ (Data Science / рендеринг тексту) + Time ↑ (запуск відкладається на місяці).

## Scope Creep для MLP

Приклад 1 — VR Метавсесвіт бібліотеки:

Прогулянка по віртуальній кімнаті з книгами у Meta Quest. Причина Creep: Unity/Unreal, нульова практична цінність для трекінгу.

Приклад 2 — Сканер полиць (масове розпізнавання корінців):

ML-модель, яка розпізнає десятки книг через камеру. Причина Creep: колосальні витрати на Computer Vision, ризик поганого розпізнавання через тіні та відблиски.

Наслідки: Cost ↑↑ + Scope ↑↑ (межі проєкту розмиваються) → Quality ↓↓ (і сканер, і ігрові фічі MLP нестабільні).

# Завдання 7. Матриця пріоритизації інновацій (MLP)

| № | Інноваційна фіча | Складність (1‑10) | Цінність (1‑10) | Категорія | Scope Creep? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перемикач стилів контенту | 6 | 8 | Strategic innovation | Ні — класична «вау»-фіча, конкуренти не пропонують. |
| 2 | QA-режим (Bug Tracker для сюжету) | 4 | 7 | Quick win | Ні — швидко реалізується, додає цінність спільноті. |
| 3 | Книжкові дуелі / кооп-змагання | 7 | 9 | Strategic innovation | Ні (дорого, але виправдано через Retention-ефект). |
| 4 | RPG-дерево навичок | 5 | 6 | Quick win | Ні — помірна складність, мінімальна ігрова логіка. |
| 5 | «Анти-трекер» (Wall of Shame) | 3 | 5 | Quick win | Ні — легко розробити, розважає без надмірного коду. |
| 6 | ROI-трекер знань | 8 | 8 | Strategic innovation | Ні — вимагає аналітичного обґрунтування, але дає реальну цінність. |
| 7 | Сканер полиць (масове розпізнавання корінців) | 9 | 7 | Оверінжиніринг ⚠️ | Scope Creep — Computer Vision ризикує зірвати дедлайни MLP. |

# Завдання 8. Фреймворк SDLC (Software Development Life Cycle)

## 8.1. SDLC для стадії MVP

| Фаза SDLC | Процес | Специфіка |
| --- | --- | --- |
| 1. Requirements | Жорстка фільтрація беклогу. До розробки — лише Must-have: авторизація, пошук, трекер. | Свідома відмова від гейміфікації та темної теми для збереження дедлайнів. |
| 2. Design | Гнучка монолітна архітектура. БД: таблиці users, books, user_books_progress у PostgreSQL. | Базовий UI-кіт у Figma: списки книг та екран прогресу. |
| 3. Implementation | REST API + інтеграція з Google Books API. Мобільний клієнт на Flutter. | Акцент на швидкість написання коду та мінімальний набір залежностей. |
| 4. Testing / QA | Ручне тестування (Manual QA) критичних шляхів (Happy Path). | Перевірка: чи коректно зберігається прогрес при перезапуску та офлайн-сценаріях. |
| 5. Deployment | Деплой бекенду на VPS через Docker-контейнери. | Бета-версія через TestFlight / Google Play Console (закрита група). |
| 6. Maintenance | Збір першого фідбеку: чи знаходить пошук україномовні видання. | Моніторинг стабільності сервера. |

## 8.2. SDLC для стадії MMP

| Фаза SDLC | Процес | Специфіка |
| --- | --- | --- |
| 1. Requirements | Нефункціональні вимоги (NFR): Offline-first, правила розрахунку Streaks, логіка Conflict Resolution. | Специфікація ISBN-сканера через ML Kit / ZXing. |
| 2. Design | Redis для кешування статистики; алгоритми вирішення конфліктів синхронізації. | ER-діаграма (15+ таблиць); UI dark mode-токени. |
| 3. Implementation | Cron-джоби для перерахунку Streaks. Інтеграція ISBN-SDK. Конструктор нотаток. | Dark mode через динамічні теми Flutter. |
| 4. Testing / QA | Автоматизовані інтеграційні тести (CI/CD). | Навантажувальне тестування: тисячі паралельних оновлень прогресу ввечері. |
| 5. Deployment | Повноцінний CI/CD (GitHub Actions). Середовища Staging / Production. | Моніторинг помилок через Sentry / Crashlytics. |
| 6. Maintenance | Оптимізація «важких» запитів до БД (річна статистика). | Аналіз фідбеку щодо зручності Streaks. |

## 8.3. SDLC для стадії MLP

| Фаза SDLC | Процес | Специфіка |
| --- | --- | --- |
| 1. Requirements | UX-дослідження. Специфікації промптів LLM, правил модерації QA-режиму та ігрової економіки Дуелей. | Форматування вимог до A/B тестування стилів контенту. |
| 2. Design | Event-Driven архітектура (Kafka/RabbitMQ) для ігрових подій. | Ієрархічна система збереження баг-репортів для QA-режиму. |
| 3. Implementation | LLM API для саркастичних коментарів. WebSockets для Дуелей. R&D Computer Vision (без релізу). | Helm Charts для K8s. Canary Release механізм. |
| 4. Testing / QA | A/B тестування стилів контенту (токсичність / образливість). | Тести точності R&D-сканера (лише як метрика дослідження, не продакшн). |
| 5. Deployment | Canary Releases (5% користувачів для нових MLP-фіч). | Kubernetes для автомасштабування під час «Wow-фіч» прийому аудиторії. |
| 6. Maintenance | Балансування ігрової економіки RPG на основі аналітики поведінки. | Оптимізація витрат на LLM API; MLOps-план для R&D-сканера. |

# Завдання 9. Порівняльна матриця артефактів SDLC — MVP / MMP / MLP

Матриця демонструє еволюцію проєкту BookOff: від мінімальної документації MVP до складних архітектурних схем і звітів MLP.

| Етап SDLC | MVP | MMP | MLP |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements (SRS) | User Stories (Must-have). Текстовий опис 3 базових модулів. | Специфікація за IEEE 830. NFR: синхронізація, Streaks, ISBN-сканер. | UX Research звіти. Специфікації LLM-промптів, правил QA-режиму, ігрової економіки. |
| Design (Архітектура) | Схема БД (3–5 таблиць). Монолітна діаграма компонентів у Figma. | ER-діаграма (15+ таблиць). Redis-схема. Dark mode UI-токени. | Event-Driven архітектура. K8s Deployment план для мікросервісів. |
| Implementation | Репозиторій (Flutter / Node.js). Базовий Dockerfile. | REST API + Cron-джоби (Streaks). ISBN-SDK. Swagger (API Docs). | WebSockets (Дуелі). LLM API інтеграція. R&D Computer Vision (дослідження без релізу). Helm Charts. |
| Testing / QA | Звіт Manual QA. Unit-тести розрахунку сторінок. | Звіт навантажувального тестування. Автотести в CI/CD. | Звіт A/B тестування стилів контенту. Тести точності R&D-сканера (метрики, не продакшн). |
| Deployment | docker-compose на VPS. Ручне налаштування .env. | CI/CD Pipeline. Sentry моніторинг. Staging / Production. | Canary Deployment. Grafana дашборди. ELK / Loki логування. |
| Maintenance | Журнал критичних багів (блокерів). | Рефакторинг техборгу. Аналіз фідбеку щодо Streaks. | ROI-звіт нон-фікшн. MLOps-план перенавчання R&D-моделей сканера. |

🔧 ВИПРАВЛЕННЯ: MLP Implementation: «Моделі TensorFlow/PyTorch для сканера» → «R&D Computer Vision (дослідження без релізу)» — узгоджено з Won't have (Завд. 3), Scope Creep (Завд. 6) та Оверінжиніринг (Завд. 7).

Узагальнення «Залізного трикутника»:

- Scope та Документація: на MVP — мінімальна документація (економимо Time). На MLP — відсутність детальних K8s-схем призведе до критичної втрати Quality.

- Технічний борг: помилки у схемі БД на MVP змусять витратити до 50% бюджету MMP на міграцію, що критично збільшить Cost.